В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 13 декабря 2018 г. № 669, Правилами осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского муниципального района, утвержденными постановлением администрации Пермского муниципального района от 05 февраля 2014 г. № 323,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Паспорт муниципального проекта «Безопасность дорожного движения» в Пермском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 24.02.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-78, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

Глава муниципального района                                                              В.Ю. Цветов

Приложение

к постановлению

администрации Пермского муниципального района

от 14.10.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-545

| П А С П О Р Т |
| --- |
| муниципального проекта |
| «Безопасность дорожного движения» в Пермском муниципальном районе |
| 1. Основные положения |
| Наименование муниципального проекта | Безопасность дорожного движения |
| Краткое наименование муниципального проекта | Безопасность дорожного движения | Срок начала и окончания проекта | 2020 – 2025 годы |
| 2. Цель и показатели муниципального проекта |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Период, год |
|  |  | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, (социальный риск) | 13,0 | 11,8 | 10,81 | 10,12 | 9,50 | 8,85 | 8,35 | 8,35 |
| 2 | Количество погибших в дорожно-транспортных средств, (транспортный риск) | - | 2,34 | 2,31 | 2,16 | 2,03 | 1,89 | 1,78 | 1,78 |
| 3. Финансовое обеспечение мероприятий муниципального проекта |
| № п/п Наименование мероприятия и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего (млн рублей) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий |
| 1.1 | модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 0 | 0,426 | 0,750 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,176 |
| 1.2 | модернизация светофорных объектов | 0,375 | 1,380 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 3,755 |
| 1.3 | устройство электроосвещения на автомобильных дорогах | 4,272 | 4,525 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 14,797 |
| 1.4 | устройство тротуаров | 12,550 | 21,687 | 10,500 | 3,500 | 1,500 | 1,500 | 51,237 |
| 1.5 | устройство дорожных знаков | 1,448 | 2,995 | 0,800 | 0,800 | 0,300 | 0,300 | 6,643 |
| 1.6 | устройство искусственных неровностей | 1,590 | 0,597 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 3,387 |
| 1.7 | устройство барьерного ограждения | 7,316 | 5,974 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 21,290 |
| 1.8 | нанесение дорожной разметки | 1,524 | 3,907 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 11,831 |
|  | Итого, в том числе: | 29,075 | 41,491 | 18,950 | 12,200 | 7,700 | 7,700 | 117,116 |
|  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 18,255 | 20,010 | 16,250 | 9,500 | 6,000 | 6,000 | 76,015 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 10,820 | 21,481 | 2,700 | 2,700 | 1,700 | 1,700 | 41,101 |
| 2 | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 0 |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | содержание Аварийно- спасательной службы | 4,050 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 17,050 |
| 2.2 | строительство здания для аварийно-спасательной службы | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
|  | Итого, в том числе: | 16,050 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 29,050 |
|  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 16,050 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 29,050 |
| 3 | Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего (млн рублей) |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1 | проведение ежегодного районного конкурса учащихся по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо» | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,330 |
| 3.2 | проведение районного конкурса «Юный инспектор дорог» | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,240 |
| 3.3 | изучение безопасного поведения на дорогах в рамках ежегодных месячников безопасности, посвященных «Дню защиты детей» (1 апреля – 1 июля) и «Дню знаний» (20 августа – 20 сентября) | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,750 |
|  | Итого, в том числе: | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 1,320 |
|  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 1,320 |
| 4 | Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения (информационное сопровождение, профилактика) |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн рублей) |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1 | издание и размещение информационных материалов (бюллетеней и листовок) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,030 |
| 4.2 | информационное сопровождение в социальных сетях: страницы официальных групп пресс-службы Пермского муниципального района Вконтакте (https://vk.com/permraionpress) и Инстаграм (https://www.instagram.com/presspermraion | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,006 |
| 4.3 | информационное сопровождение на официальном сайте Пермского муниципального района http://www.permraion.ru/ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,006 |
| 4.4 | информационное сопровождение в газете «Нива» | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,018 |
|  | Итого, в том числе: | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,060 |
|  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,060 |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего (млн рублей) |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 45,355 | 44,321 | 21,780 | 15,030 | 10,530 | 10,530 | 147,546 |
| межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 18,255 | 20,010 | 16,250 | 9,500 | 6,000 | 6,000 | 76,0150 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 27,100 | 24,311 | 5,530 | 5,530 | 4,530 | 4,530 | 71,531 |

# Text boxes

СЭД-2021-299-01-01-05.С-545

О внесении изменений в Паспорт муниципального проекта «Безопасность дорожного движения» в Пермском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 24.02.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-78

14.10.2021