В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Пермского муниципального района от 25 апреля 2019 г. № 215 «Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство школы в пос. Горный Пермского муниципального района» (в   редакции от 16.11.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-175, от 03.03.2021           № СЭД-2021-01-01-05.С-91) следующие изменения:

  - пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.»;

1.2. в инвестиционном проекте «Строительство школы в пос. Горный Пермского муниципального района»:

1.2.1. раздел V изложить в следующей редакции:

«1. Срок реализации инвестиционного проекта: 2018–2022 годы. Проектная мощность – не менее 825 мест.

2. Объем финансирования в рамках инвестиционного проекта «Строительство школы в пос. Горный» составляет 907 548 370,00 (девятьсот семь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе:

- средства краевого бюджета – 855 583 536,53 рублей;

- средства местного бюджета – 51 964 833,47 рублей.

Таблица «Сведения об источниках и объемах финансирования»

| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| 1 | Строительство школы в пос. Горный Пермского муниципального района | Всего, в том числе: | 3983,20000 | 99,03504 | 164570,28630 | 363715,76205 | 375180,08661 | 907548,37000 |
|  |  | средства краевого бюджета, из них: | 0,00 | 0,00 | 156994,28630 | 343 633,32538 | 354955,92485 | 855583,53653 |
|  |  | единая субсидия на реализацию инвестиционных проектов, муниципальных программ | 0,00 | 0,00 | 22 727,90000 | 60247,31000 | 10267,69573 | 93242,90573 |
|  |  | целевые средства на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях | 0,00 | 0,00 | 134266,38630 | 283386,01538 | 344688,22912 | 762340,63080 |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 3983,20000 | 99,03504 | 7 576,00000 | 20 082,43667 | 20224,16176 | 51964,83347 |

3. В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

- проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;

- строительно-монтажные работы;

- приобретение оборудования, мебели и инвентаря, необходимых для осуществления реализации программ общего образования (в соответствии с ПСД);

- прочие затраты (в соответствии с ПСД).

4. Расходы на строительство школы составляют 907 548, 37 тысяч рублей, исходя из сводного сметного расчета стоимости строительства школы на 825 мест, составленного в ценах по состоянию на III квартал 2021 г.

5. Стоимость строительства школы может быть уточнена после получения заключения государственной экспертизы проектной документации и определения достоверности сметной стоимости строительства объекта.

6. Главным распорядителем средств бюджета в части строительства школы является муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального района».»;

1.2.2.  раздел VI изложить в следующей редакции:

«1. Разработка проектно-сметной документации будет производиться по  типовому проекту «Строительство школы на 825 мест», силами и за счет средств ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края».

2. Проектирование объекта – 2018–2019 гг.

3. Формирование заявки на предоставление субсидии для реализации инвестиционного проекта «Строительство школы в пос. Горный Пермского муниципального района» и направление на рассмотрение исполнительному органу государственной власти Пермского края – I квартал 2020 г.

4. По результатам рассмотрения и утверждения заявки – заключение соответствующего соглашения с уполномоченным органом Правительства Пермского края.

5. Выполнение строительно-монтажных работ – III квартал 2020 г. –            II квартал 2022 г.

6. Ввод объекта в эксплуатацию – II квартал 2022 г.

7. Оплата выполненных работ – II квартал 2020 г. – II квартал 2022 г.».

- Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района    	                              	                     В.Ю. Цветов

# Text boxes

СЭД-2021-299-01-01-05.С-653

О внесении изменений

в постановление администрации  Пермского муниципального района от 25 апреля 2019 г.        № 215 «Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство школы

в пос. Горный Пермского муниципального района»

02.12.2021