В соответствии со ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016–2030 годы», муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016–2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1384,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по реализации проекта «Модульная лыжная база с. Култаево Пермского района».

2. Установить, что расходы на реализацию проекта «Модульная лыжная база с. Култаево Пермского района» являются расходными обязательствами Пермского муниципального района.

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.п. главы администрации

муниципального района                                                                             В.П. Ваганов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Пермского муниципального района

от___________ №   ______________

# Дорожная карта по реализации проекта

«Модульная лыжная база с. Култаево Пермского района»

Раздел I. Общие положения

Разработка и реализация проекта «Модульная лыжная база с. Култаево Пермского района» (далее по тексту – проект) – одно из важных направлений развития Пермского муниципального района, направленное на его социально-экономическое развитие.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р, государственной  программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302, государственной  программой «Спортивное Прикамье», утверждённой постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1324-п, муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016–2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1384, основной целью реализации проекта является создание условий для укрепления здоровья населения, повышения конкурентоспособности спортсменов района  путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и  приобщения граждан  к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Также реализация проекта послужит укреплению материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом.

Механизмом реализации данных задач в Пермском муниципальном районе является создание новых спортивных объектов и приведение в нормативное состояние существующих. Реализация проекта обеспечит выполнение вышеуказанных задач на территории Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края.

Ожидаемые социальные, экономические и общественные последствия реализации проекта являются существенным фактором повышения уровня жизни населения, увеличения числа жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, и снижения заболеваемости.

Раздел II. Содержание проблемы и необходимость её решения

с помощью реализации проекта

Пермский муниципальный район является административно-территориальной единицей в составе Пермского края. Численность постоянного населения района, по данным Пермьстата, по состоянию на 01.01.2019 составила 112 643 человека.

Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов края. Значительная часть непосредственно примыкает к территории г. Пермь. Связь осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Обеспеченность спортивными сооружениями жителей Пермского муниципального района по состоянию на 01.01.2019 составляет 61,4 % от требуемой нормы, исходя из единовременной пропускной способности сооружений.

Состояние здоровья всех категорий населения, особенно детей и подростков, ежегодно ухудшается. Увеличивается число детей, страдающих нарушением осанки, сколиозом, растёт доля лиц, имеющих дефицит или же избыток массы тела. Всё это усугубляется существенным снижением объёмов двигательной активности детей и подростков, проблемами распространения алкоголизма, табакокурения и наркомании, которыми страдают жители Пермского муниципального района как территории, наиболее приближенной к краевому центру.

В составе Култаевского сельского поселения 33 населённых пункта с административным центром в с. Култаево. Численность населения Култаевского сельского поселения на 01.01.2019 составила более 13 294 человек. В муниципальном автономном образовательном учреждении «Култаевская средняя школа» обучаются (по данным на 01.09.2019) 1 562 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет, из них регулярно занимаются спортом (по данным на 01.09.2019) – 267 детей.

По состоянию на 01.01.2019 доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 37,5 %, к 2030 году планируется достичь данного показателя в размере 55 %. Реализация проекта позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом все категории населения с. Култаево и близлежащих населённых пунктов.

На территории с. Култаево имеются лыжные трассы, на которых регулярно занимаются воспитанники детско-юношеской школы «Вихрь», проводятся соревнования районного уровня, но отсутствует лыжная база.

В результате реализации проекта вырастет показатель обеспеченности населения Култаевского сельского поселения спортивными сооружениями на 9%, который по состоянию на 01.12.2019 составляет 72,0 % от требуемой нормы, исходя из единовременной пропускной способности сооружений.

У жителей Култаевского сельского поселения появится возможность активного отдыха, приобщения к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Раздел III. Обоснование реализации проекта

Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, в соответствии с    п. 26 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относится к полномочиям муниципального района.

Одним из ключевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016–2030 годы в социальной сфере по направлению развития «Физкультура и спорт» является «Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом». К 2030 году планируется достичь данного ключевого показателя до 55%, и одним из факторов, влияющих на его достижение, является реализация проектов путем создания новых спортивных объектов с целью укрепления материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом.

Объект «Модульная  лыжная база с. Култаево Пермского района» и финансовое обеспечение на реализацию мероприятий проекта предусмотрены в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016–2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1384 (в редакции от 12.04.2016 № 165, от 14.12.2016 № 702, от 06.04.2017 № 8-С, от 05.07.2017 № 187-С, от 23.10.2017 № 392-С, от 27.12.2017 № 558-С, от 02.03.2018 № 95, от 23.05.2018 № 229, от 04.06.2018 № 267, от 09.07.2018 № 354, 06.09.2018 №454, от 27.11.2018 № 600, от 28.12.2018 № 707, от 05.03.2019 № 106, от 03.06.2019 № 321, от 08.11.2019 № 761).

Раздел IV. Цели и задачи реализации проекта

Цель реализации проекта – создание условий для формирования у населения потребности здорового образа жизни и укрепления здоровья.

Задачами реализации данного проекта являются:

– развитие инфраструктуры для занятий школьным спортом и массовым спортом;

– повышение качества спортивно-досуговых услуг путём создания условий для развития сотрудничества и партнёрских связей в области спорта на районном уровне.

Раздел V. Экономическое обоснование реализации проекта

Срок реализации проекта – 2020 год. Потребность финансирования мероприятий проекта составляет 9 832,5 тыс. рублей, в том числе:

– за счет средств бюджета Пермского края – 5 250,0 тыс. рублей;

– за счет средств бюджета Пермского муниципального района – 4 582,5 тыс. рублей, в т.ч.:

2 569,06 тыс. рублей – поставка и установка конструкции модульной лыжной базы,

2 013,46 тыс. рублей – устройство наружных сетей (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) и благоустройство территории.

Сведения об источниках и объемах финансирования представлены в таблице № 1.

Объемы финансирования мероприятий проекта могут быть скорректированы в процессе реализации, исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

В суммарный объем финансирования входят основные виды затрат, включая затраты на:

– приобретение и установку модуля;

– устройство наружных сетей (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) и благоустройство территории.

Главным распорядителем бюджетных средств мероприятий по реализации проекта «Модульная лыжная база с. Култаево Пермского района» является Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» (далее по тексту – УКС).

Таблица № 1. Сведения об объемах и источниках финансирования

| Наименование | Объемы финансирования на 2020 год, рублей |
| --- | --- |
|  | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятий |
| Поставка и установка конструкции модульной лыжной базы | средства бюджета Пермского края | 5 250 000,0 |
|  | средства бюджета Пермского муниципального района | 2 569 060,00 |
| Устройство наружных сетей (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) и благоустройство территории | средства бюджета Пермского муниципального района | 2 013 460,00 |
| Всего | 9 832 520,00 |

Раздел VI. Описание практических действий

| Перечень работ | Стоимость работ, тыс. рублей | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | Бюджет Пермского края |  |
| Направление заявки в Министерство спорта Пермского края | - | - | Декабрь 2019 |
| Заключение соглашения на предоставление субсидий из бюджета Пермского края | - | - | Декабрь 2019 |
| Закрепление земельного участка за УКС, получение технических условий на земельный участок | - | - | Декабрь 2019 |
| Приобретение и установка модульной лыжной базы | 2 569,06 | 5 250,0 | 3-4 квартал 2020 |
| Устройство наружных сетей (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) и благоустройство территории | 2 013,46 |  | 3-4 квартал 2020 |

Раздел VII. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проекта

В результате реализации проекта будет создан современный спортивный объект, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам в области стандартизации и безопасности. Площадь объекта – 150 метров квадратных. Всё это позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом большую часть жителей Култаевского сельского поселения, позволит спортсменам с. Култаево в полном объёме участвовать в районной спартакиаде, показывать хорошие результаты и войти в состав сборных команд Пермского муниципального района по видам спорта.

Реализация проекта позволит увеличить показатель обеспеченности населения Пермского муниципального района спортивными объектами к 2021 году на 0,4 %, а показатель доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2021 году – на 0,14%.

# Text boxes

Об утверждении дорожной карты по реализации проекта «Модульная лыжная база с. Култаево Пермского района»

935

23.12.2019

935

23.12.2019